Proposta di Investimento

Motore AI di Scouting Bandi e Gare Pubbliche — Maggio 2026

1. Oggetto della Proposta

La presente proposta riguarda lo sviluppo di una piattaforma di ricerca automatizzata di opportunità pubbliche dedicata ad Achipont. La soluzione identifica con continuità le gare, i bandi e gli affidamenti pubblici italiani compatibili con il profilo specifico di Achipont, presentandoli ordinati per rilevanza con un punteggio di compatibilità e una motivazione testuale per ciascuna opportunità.

Lo strumento non è un aggregatore generico di bandi: è un agente AI configurato sul profilo dell'azienda — servizi erogati, qualificazioni possedute, geografia, soglie economiche — che ogni giorno raccoglie, filtra e seleziona soltanto le opportunità in linea con l'operatività Achipont.

Il progetto è articolato in due fasi: un MVP (Moduli A + B più interfaccia utente minima) operativo entro 12 settimane dalla firma, e una Fase 2 evolutiva (Moduli C + D più ampliamenti) attivabile dopo la validazione del valore generato dall'MVP.

Per il dettaglio funzionale completo dei requisiti si rimanda al Requirement Log allegato (Achipont_RequirementLog_15-5-26), che costituisce parte integrante dell'offerta. La proiezione economica completa — costo evitato, margine incrementale, rientro e analisi di sensibilità — è oggetto del Business Case allegato (HeyAI_Achipont_BusinessCase_15-5-26), parte integrante dell'offerta.

2. Aree di Business Coperte e Proposta di Valore

Achipont è un'impresa romana attiva dal 1999, specializzata in montaggio, smontaggio, noleggio e vendita di ponteggi (telai misti tubi-giunti e multidirezionali), montacarichi, ponteggi autosollevanti bicolonna e monoblocchi/container, in espansione verso piccoli interventi di ristrutturazione, manutenzione e impiantistica. L'attività si svolge prevalentemente nel Lazio, con estensione su Abruzzo, Marche, Toscana ed Emilia Romagna e copertura nazionale per le commesse rilevanti.

Oggi Achipont è iscritta a 17 portali e albi fornitori ma non dedica tempo strutturato allo scouting: nessuno di questi canali sta generando un flusso continuativo di opportunità. La consapevolezza dell'azienda è chiara: una porzione significativa del mercato pubblico in cui si potrebbe operare passa da canali che le risorse interne non riescono a presidiare con continuità.

La soluzione proposta abilita un nuovo processo: un canale commerciale strutturato e automatizzato sul mercato pubblico italiano, che oggi non è presidiato in modo sistematico.

2.1 Tre dimensioni di valore

- Copertura: Achipont accede all'intero mercato pubblico italiano (oltre 30.000 stazioni appaltanti per obbligo di legge), non solo ai 17 portali presidiati oggi.

- Selezione qualitativa: L'AI presenta soltanto le opportunità realmente compatibili con il profilo Achipont, con uno score 0-100 e la motivazione del punteggio. Il tempo del cliente si concentra solo sui bandi rilevanti.

- Operatività semplice: Interfaccia consultabile in autonomia, senza dover monitorare manualmente portali e albi. Configurazione del profilo aziendale modificabile dall'utente in qualsiasi momento.

2.2 Valore atteso vs alternativa

Sulla base dei dati operativi raccolti tramite il Questionario di Discovery, Achipont opera con margini medi del 20-30% sui ponteggi standard, 20% sui pronti interventi, 10-20% sulle opere di pregio e sovrintendenze, 20-30% sui monoblocchi e container. Il margine medio ponderato di riferimento per il segmento di mercato target si colloca intorno al 21%.

Il valore atteso della soluzione si articola su due componenti complementari, dettagliate nel Business Case allegato. La prima è il costo evitato per la risorsa interna dedicata allo scouting bandi che Achipont ha indicato come alternativa nel Questionario di Discovery: un apprendista profilo CCNL Edilizia primo livello, con costo aziendale annuo di circa €23.000 (€17.500 RAL più contributi INPS, accantonamento TFR, INAIL e Cassa Edile). La seconda è il margine incrementale generato dall'aggiudicazione di nuovi contratti pubblici intercettati dallo strumento, che nello scenario base del Business Case vale circa €25.200 annui (4 aggiudicazioni a €30.000 medi al 21% di margine).

Beneficio annuo dello scenario base: circa €48.000 — rientro ~12 mesi I due contributi cumulati portano il beneficio annuo dello scenario base a circa €48.000, con rientro dell'investimento intorno ai dodici mesi. La analisi di sensibilità nel Business Case mostra che, anche negli scenari più conservativi testati (importo medio €20.000 oppure tasso di aggiudicazione 8%), il rientro resta entro il diciassettesimo mese di operatività.

3. Soluzione Tecnica

L'architettura della soluzione si fonda su una singola integrazione dati primaria — la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di ANAC, accessibile via API ufficiali pubbliche e gratuite — che, per obbligo di legge dal 2024, contiene tutti i contratti pubblici italiani sopra €40.000 di qualsiasi stazione appaltante. Sopra questa base dati opera un motore di intelligenza artificiale per il confronto di compatibilità con il profilo Achipont e un'interfaccia web per la consultazione.

3.1 Componenti funzionali

| Componente | Descrizione |
| --- | --- |
| Modulo A — Raccolta dei bandi | Tutti i giorni il sistema scarica automaticamente i bandi pubblicati sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e li mette in ordine, evitando duplicati. |
| Modulo B — Selezione e punteggio | Confronta ogni bando con il profilo Achipont (servizi, parole chiave, certificazioni, regione, soglie di importo) e assegna un punteggio da 0 a 100 con una breve motivazione testuale. I bandi che richiedono certificazioni che Achipont non possiede (es. SOA) vengono scartati a monte. |
| Interfaccia web semplice | Pagina web protetta da credenziali individuali, con l'elenco dei bandi ordinato per punteggio, il dettaglio di ciascuno (motivazione + link alla fonte ufficiale) e la possibilità di modificare il profilo aziendale in autonomia. |

3.2 Architettura indipendente dal fornitore AI

Il motore di valutazione è progettato per essere portabile tra provider LLM (OpenAI, Anthropic, Google), con possibilità di switch senza ri-sviluppo del modulo. Mitiga il rischio di degrado prestazionale dei modelli e mantiene aperte opzioni di ottimizzazione costi/qualità nel tempo.

4. Fonti Dati Ufficiali

L'MVP utilizza come fonte dati primaria la BDNCP di ANAC. La scelta è coerente con due elementi: (a) obbligo normativo — dal 1° gennaio 2024 tutte le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico italiane devono pubblicare su BDNCP i contratti pubblici sopra €40.000; (b) accessibilità — ANAC espone i dati via API pubbliche gratuite, stabili e documentate, con aggiornamento periodico.

4.1 Estensione oltre i 17 portali Achipont

Pur partendo da una singola integrazione tecnica (BDNCP), l'MVP copre l'intero universo pubblico italiano: dei 17 portali a cui Achipont è iscritta, 10 sono soggetti pubblici o a controllo pubblico — Roma Capitale, Senato, SOGIN, EUR SpA, Zetema, Parco Archeologico del Colosseo, Sovrintendenza Speciale Roma, Sinesgy, MEPA, ANAC stessa — e rientrano per obbligo di legge nella BDNCP; 3 sono parzialmente coperti per la parte di gare sopra soglia (ANAS, ADR, Portale Stella); i restanti 4 — committenti privati strutturati (Gruppo ICM, Vaticano) e associazioni / consorzi di categoria (Assoponteggi, CCC) — restano fuori perimetro MVP e sono trattati come ampliamenti di Fase 2 o esclusi in via definitiva.

Il valore aggiunto immediato è quello di passare da 17 portali presidiati saltuariamente a un mercato di riferimento di oltre 30.000 stazioni appaltanti monitorate quotidianamente con la stessa singola integrazione tecnica.

4.2 Fonti escluse dall'MVP

- Portali proprietari di grandi committenti (ADR, ANAS proprio, Portale Stella, Gruppo ICM, Vaticano) per la parte di inviti diretti da albo: accessibili solo tramite autenticazione utente. Vedi sezione 9 — Moduli aggiuntivi.

- Associazioni e consorzi (Assoponteggi, CCC): non sono stazioni appaltanti, non pubblicano bandi propri.

- Fonti europee TED (Tenders Electronic Daily) e finanza agevolata Incentivi.gov.it: previsti come ampliamenti di Fase 2.

5. Piano di Lavoro

Lo sviluppo del MVP segue un approccio agile articolato in 4 fasi, per un totale di circa 12 settimane (3 mesi) dalla firma del contratto.

| Fase | Settimane | Attività e output |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Avvio e analisi | 1-2 | Allineamento profilo Achipont, definizione default soglia/parole chiave/geografia, setup ambiente di sviluppo, validazione integrazione API BDNCP. |
| Fase 1 — Modulo A | 3-5 | Sviluppo raccolta automatica BDNCP, gestione deduplicazione, persistenza dati. |
| Fase 2 — Modulo B + UI | 6-9 | Sviluppo motore di valutazione AI, interfaccia web minima, configurazione profilo dall'UI, login. |
| Fase 3 — Test, rilascio, formazione | 10-12 | test di accettazione utente, messa in esercizio in produzione, formazione operativo (fino a 2 ore), 30 giorni di assistenza correttiva post messa in produzione. |

6. Sicurezza e Conformità

Progettato nel rispetto dei principi di Privacy by Design e by Default (GDPR Art. 25).

6.1 Principi di sicurezza

- Autenticazione. Autenticazione utente con credenziali individuali per i 3-5 account aziendali Achipont.

- Protezione dati. Crittografia dati a riposo e in transito (TLS), registro degli accessi per tracciabilità.

- Manutenibilità. L'unica dipendenza esterna critica dell'MVP è la fonte dati pubblica ufficiale BDNCP, gratuita, documentata e stabile per obbligo di legge.

6.2 Conformità normativa

- GDPR. Trattamento dati utenti aziendali conforme al Regolamento UE 2016/679. Sottoscrizione Data Processing Agreement (DPA, accordo per il trattamento dati) tra le parti.

- Dati pubblici. La soluzione opera esclusivamente su dati pubblici (BDNCP) e dati di profilo aziendale del cliente, nessuna profilazione di soggetti terzi.

7. Proprietà Intellettuale e Modello di Collaborazione

HeyAI sviluppa e rilascia ad Achipont una licenza d'uso esclusiva, perpetua e non trasferibile della piattaforma. Le personalizzazioni sviluppate ad hoc per Achipont (configurazione del profilo aziendale, parole chiave, regole di valutazione, integrazioni proprietarie eventualmente attivate in Fase 2) sono di proprietà esclusiva del cliente.

HeyAI mantiene il know-how generale dell'architettura (componenti comuni, pattern di valutazione, librerie). L'istanza applicativa di Achipont è single-tenant: dati di profilo, configurazione di valutazione, valutazione di compatibilità e storico bandi sono isolati e accessibili soltanto agli utenti autorizzati di Achipont.

8. Investimento

L'investimento è strutturato in modo modulare per consentire ad Achipont di scegliere consapevolmente il perimetro del primo rilascio e attivare le funzionalità evolutive in momenti successivi, dopo aver validato il valore della soluzione di base.

8.1 MVP — Investimento

| Voce | Listino | Sconto | Prezzo cliente |
| --- | --- | --- | --- |
| Pacchetto Essenziale (Modulo A + B) | € 48.000 | − € 5.000 | € 43.000 |
| Pacchetto Completo (+ 2 funzionalità opzionali) | € 58.300 | − € 8.300 | € 50.000 |

Prezzi al netto di IVA.

Se Achipont preferisce partire dal pacchetto Essenziale, ciascuna delle 2 funzionalità opzionali è attivabile singolarmente:

| Funzionalità | Investimento |
| --- | --- |
| Notifiche e aggiornamento automatico Aggiornamento automatico periodico della raccolta dati, notifiche email periodiche (giornaliere o settimanali) ed eventuali notifiche in-app alla login dell'utente con elenco sintetico delle nuove opportunità rilevanti. | € 7.500 |
| Reportistica di sintesi periodica Report aggregato settimanale o mensile sull'attività del sistema: bandi raccolti, score medio, distribuzione per area geografica e categoria, esiti. | € 2.800 |

8.2 Incluso nell'investimento MVP

- Licenza d'uso esclusiva e illimitata della piattaforma per Achipont

- Configurazione iniziale del profilo Achipont (12 dipendenti, certificazioni ISO 45001/14001/SA8000, modello 231, White List, Anagrafe Esecutori, Albo Gestori Ambientali, Patente a Crediti, parole chiave del dominio)

- Documentazione tecnica e operativa

- Sessione di formazione operativo (fino a 2 ore) per il team Achipont

- 30 giorni di assistenza correttiva post messa in produzione (bug fixing, fino a 10 ore)

- Project management e interlocuzione unica

8.3 Costi operativi non inclusi

Il funzionamento dello strumento richiede tre voci ricorrenti gestite da HeyAI tramite un pacchetto di manutenzione dedicato, fatturato separatamente con frequenza mensile: consumo dei token AI necessari per l'analisi dei bandi (variabile in base al volume giornaliero di opportunità intercettate); manutenzione tecnica ordinaria e monitoraggio operativo della piattaforma; supporto agli utenti aziendali Achipont. L'hosting cloud non è incluso nel canone HeyAI e resta su infrastruttura Achipont (o su provider terzo a scelta del cliente).

Range indicativo preliminare: € 150 — € 300 / mese forfettario, di cui la quota più variabile è il consumo di token AI. La cifra puntuale viene consolidata in fase di avvio, una volta dimensionati i volumi reali di bandi giornalieri intercettati e calibrato il consumo medio del motore AI.

9. Funzionalità Evolutive — Moduli aggiuntivi (Fase 2)

Le seguenti evoluzioni sono attivabili singolarmente o in combinazione, dopo aver validato il valore generato dall'MVP. Le stime sono indicative e da consolidare in fase di analisi preliminare di Fase 2.

| Modulo / ampliamento | Range indicativo |
| --- | --- |
| Modulo C — Analisi automatica capitolati (estrazione requisiti, scheda sintetica per bando, chat con memoria documentale) | € 13.000 — € 15.000 |
| Modulo D — Generazione assistita della documentazione di risposta (a partire da template Achipont + capitolato del bando) | € 12.000 — € 14.000 |
| Ampliamento ADR (Aeroporti di Roma) — primo portale proprietario per inviti diretti da albo, pattern replicabile per ulteriori committenti | € 5.500 — € 6.500 |
| Ampliamenti successivi (ANAS proprio, Portale Stella, TED europeo, Incentivi.gov.it) — stima sintetica da consolidare | su quotazione |

10. Modalità di Pagamento

Il pagamento dell'investimento MVP è articolato in 3 tranche legate alle milestone di progetto, garantendo trasparenza e allineamento tra investimento e avanzamento lavori:

- 40% alla firma del contratto e avvio operativo

- 30% al rilascio MVP funzionante in ambiente di test (fine Fase 2)

- 30% al messa in produzione in produzione e completamento dei 30 giorni di assistenza correttiva

Ogni opzionale o modulo di Fase 2 attivato successivamente segue il medesimo schema 40/30/30 sui propri importi.

11. Governance e Presidi Contrattuali

11.1 Requirement Log come perimetro

Il Requirement Log allegato (Achipont_RequirementLog_15-5-26) costituisce il perimetro contrattuale vincolante. Qualsiasi requisito che emerga in corso di sviluppo e non risulti incluso nel Requirement Log è qualificato come richiesta di modifica e quotato separatamente.

11.2 Integrazioni proprietarie e fonti esterne

L'MVP integra esclusivamente la fonte pubblica ufficiale BDNCP. Eventuali integrazioni proprietarie (ADR e altri) attivate in Fase 2 prevedono: sviluppo iniziale dell'integrazione incluso nella relativa

quotazione; manutenzione successiva esclusa salvo accordo dedicato (rotture per modifiche delle piattaforme proprietarie sono richiesta di modifica quotata a parte).

11.3 Livello di servizio e supporto

Aggiornamento dei dati: giornaliero, con visibilità nuove opportunità entro 24 ore dalla pubblicazione sulla fonte ufficiale. Carico applicativo: 3-5 utenti concorrenti. Assistenza correttiva: 30 giorni post messa in produzione (fino a 10 ore di intervento per bug fixing). Oltre il periodo di assistenza iniziale, manutenzione correttiva ed evolutiva sono regolate dal pacchetto di manutenzione mensile (sezione 8.3) con livelli di servizio dedicati.

12. Impegni delle Parti

12.1 Da parte di HeyAI

- Analisi funzionale, progettazione e sviluppo completo della piattaforma MVP

- Integrazione API BDNCP e configurazione del motore di valutazione AI

- Testing, rilascio in produzione e assistenza correttiva post messa in produzione (30 giorni)

- Formazione operativo del team Achipont

- Project management e interlocuzione unica per tutta la durata del progetto

12.2 Da parte del Cliente

- Validazione del Requirement Log in fase pre-firma

- Fornitura tempestiva di credenziali, profili e materiali necessari (es. logo, profilo aziendale, eventuali template per Fase 2)

- Pagamento alle scadenze concordate nelle modalità della sezione 10

13. Prossimi Passi

La presente proposta è valida 15 giorni dalla data di emissione. L'accettazione avviene tramite restituzione del documento firmato per accettazione, alla quale segue la formalizzazione del contratto e l'apertura della Fase 0 (avvio).

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.